遵守refresh_token的标准化下一步工作计划

- app需要对刷新token进行支持【张占岭建立one's给张弛，需要排期，2025-3月底可完成，评估人：张清清】

- 自动登录接口需要添加参数client_id，根据这个参数生成授权码，否则无法刷新非pkulaw的token【张占岭建立one's给张弛】【开发已完成，评估人：杨淑芳】

- 开展token从离线校验到在线校验的调整工作，这个主要作用是：防护拦截，用户限制，权限变更后token的失效机制等【移动端后端，2025-3月底可完成，评估人：周战魁】

- 测试人员对kc在线校验token接口做压力测试【张占岭建立one's给纪兴兰，2025-03-14可完成，评估人：姜帆】

- Keycloak刷新token回收机制配置【测试环境已配置，评估人：张占岭】

- 对于 vue对接keycloak的系统，同一系统中，在打开新页面后，是否可以保留token，减少每次打开新面，都与kc在浏览器层面的302跳转【技术调研，宋杨，有风险，相比之下，新页面采用新code风险小一些】

  - 如果网站clientId不同，那必须要走302跳到kc换新的code

  - 理论上，同一个client_id，可以使用一个token，不需要反复换新code

  - 目前情况，改vue新页面换code机制，有一定风险，涉及到的网站比较多，如果有遗漏，会出现不同clientId使用相同token，这在refresh_token时会有问题